## Slide 1: Apprentissage de GanttProject
Durée : 02 semaines
Cours détaillé avec exemples et exercices corrigés

## Slide 2: Qu’est-ce qu’un projet ?
Activité temporaire
Objectif précis
Début et fin définis
Ressources limitées

## Slide 3: Enjeux de la gestion de projets
Délais
Coûts
Qualité
Coordination
Réduction des risques

## Slide 4: Présentation de GanttProject
Logiciel libre
Diagramme de Gantt
Application autonome
Indépendant de Python

## Slide 5: Interface GanttProject 3.3.33
Tableau des tâches
Diagramme de Gantt
Ressources
Menus Projet et Tâches

## Slide 6: Création d’un projet
Projet → Propriétés du projet
Onglet Général
Date de début fixée

## Slide 7: Gestion des tâches
Création
Durée
Sous-tâches
Organisation

## Slide 8: Exemple corrigé – Séminaire
Préparation : 5 j
Communication : 7 j
Logistique : 4 j
Séminaire : 1 j

## Slide 9: Gestion du temps
Date début imposée
Dépendances
Recalcul automatique

## Slide 10: Gestion des ressources
Coordinateur
Technicien
Affectation

## Slide 11: Exercices corrigés
Projet académique
Organisation événement

## Slide 12: Compétences acquises
Planification
Suivi
Gestion projet